**صفحات الموقع :**

1. البار يجب عند وضع الماوس على الخدمات ان تظهر الخدمات لاحاجه للضغط عليها و عند الضغط على الخدمات تفتح صفحه الخدمات . **Done**
2. حذف ايقونه القائمه الموجوده بجانب اللغه و ووضع زر بحث بدالها . For Responsive
3. الاعلام ماعجبتني **Suggest One**
4. بالصفحه الرئيسيه يجب ان يكون اكثر من صوره متحركه و الصور من الداتا بيس مأخوذه بحيث يمكننا تغييرها و تحديد عدد غير محدود من الصور . **Done**
5. وضع فراغ صغير بالصفحه الرئيسية بين ال about us and let’s blog. **Bad View**
6. اللغه العربيه يجب قلب الصفحات بالشكل الصحيح **Done**
7. الرسائل الاخباريه : عند وضع الايميل يقوم بتشفيره المفروض عدم التشفير و عند وضع الايميل يجب اظهار رساله للعميل انه سيقوم باستلام عروضنا . ( كما يمكن ارسال بريد شكر للعميل فوري ) و يجب ان يكون بالداش بورد نافذه لكتابه الرسائل الاخباريه ( العروض للعملاء و تكون مدعومه بارسال صوره او فيديو مع النص ) **Extra Budget & More Time**
8. يجب اضافه بالصفحه الرئيسيه فقرة عملائنا : يجب ان تكون متصله بالداتا بيز لاضافه اسم الشركه مع اللوجو الخاص بالشركه و عند النقر على اللوجو او اسم الشركه يقوم بارساله الى موقع العميل و الفقره يجب ان تكون متحركه. Ok
9. بالصفحه الرئيسيه ( Read more , learen more ال 3 غير فعالين **Done**
10. بالصفحه الرئيسية المدونه لما اكبس عليها ما بتشتغل ( المفروض تفتح صفحه فيها المدونه لقرائتها ) **Done**
11. المدونه يجب ان يكون فيها تحميل فيديو – رابط فيدو من اليوتيوب - بالاضافه الى الصوره **Extra Budget & More Time**
12. عند الكبس بالصفحه الرئيسية على اخر الاعمال المشاريع الروابط لاتعمل **Done**
13. يجب عند حذف العمل من اعمالنا ان يقوم بحذفه تلقائيا من اخر الاعمال **Done**
14. وضع فراغات بين الصور في الصفحه الرئيسيه بقسم احدث المشاريع و بصفحه المشاريع ايضا لجماليه العرض . **Bad View**
15. عند اختيار رابط من قائمه الخدمات يجب الذهاب الى الفقره المختاره من الصفحه و ليس الصفحه من بدايتها . **Done**
16. Graphic design : كل شي read more غير فعال يجب تفعيله. **Done**
17. Graphic design : يوجد بها our work المفروض يروح على الاعمال بنفس القسم
18. Social Media : : نفس ملاحظات رقم 12 و 13 **Done**
19. Development service : نفس ملاحظات رقم 12 و 13 **Done**
20. Motion Graphics : الصفحه غير فعاله ما في بيطلع بالصفحه **Waiting Content**
21. بدي ينكتب بالموقع من تحت انو انشأ بواسطه ايفا ماركتنغ **Done**
22. بحاجه لوضع باخر الصفحه ايضا صفحه الفيس و الانستغرام و اللينك ان و البيهانس ( طبعا يكون في اريحيه اذا حبيت الغي اي طريقة تواصل منهم ) **Done**
23. بصفحه ال Development service : يجب حذف زر ال. **Done**  choose package
24. صفحه ال about us الصوره الموجوده جميله لكن اللوجو الموجود بها يجب حذفه او تغيير الصورة . **Done**
25. Our export team :   
    - يجب ان تكون متواجده في الداتا بيز لسماحية اضافه عدد الاشخاص بسهولة مع تفعيل الفيس بوك و التويتر و الانستغرام و اللينكد ان و يتم تفعيل ايقونه السوشيال ميديا اذا وجدت ( اي اذا تم املائها بالداتا ) **Done**    
    - يجب اضافه بريد الكتروني ايضا **Not possible**  
    - يجب اضافه تحت الاسم جزء نصي صغير للتعريف بنبذه عن الموظف كسيره ذاتيه **Done**
26. Latest work :   
    يجب عند حذف المشروع من المشاريع ان يقوم بحذفة من فقره اخر الاعمال او يجكب ان يكون لدينا الصلاحية بتعديل قسم اخر الاعمال فمثلا car rent هو ليس موجود بقاعده الاعمال او على سبيل المثال اذا اردت حذفه يجب ان يكون **Done**
27. Contact info:   
    يجب ان يكون التعديل سلسل ومرن و مرتبط بكل الصفحات لانه ممكن تغيير الرقم و ممكن المكتب و ممكن اوقا ت العمل ، كا انه ممكن اضافه فرعين للشركه فيمكننا اضافته بسهولة . **Done**
28. كل شي شروحات ( محتوى ) على صفحات الموقع يجب ان تكون بالداتا بيز بعده لغات لسهوله التعديل عليها و كتابتها و ترجمتها و عدم التاخير . **Not possible**
29. عند الانتقال من صفحه الى اخرى تبقى لكلمه الهوم في البار معلمه باللون الزهري . **Done**

**Dashboard**

1. باعلى الصفحه على الزاوية   
   - user profile : مو شغاله Ok  
   - Settings : مو شغالة **Done**
2. Users :  
   - لازم يكون في ادمن اساسي لايمكن حذفه و يستطيع ان يحذف الكل هو **Done**    
   **-** عند حذف الادمن يجب اعطاء رساله تأكيد حذف و وضع كلمه السر للادمن الاساسي **Done**    
   - عند تغيير كلمه السر لاي أدمن يجب طلب كلمه السر القديمه ( طبعا للادمن الفرعي ) لكن الادمن الاساسي يستطيع مشاهده و تغيير كلمه سر الادمن الفرعي بدون طلب كلمه سر الادمن الفرعي **Extra Budget & More Time**  
   - الادمن الفرعي لايستطيع ان يرى وجود ادمن فرعي اخر .. وعند اي تغيير بالموقع او اضافه يظهر الوقت و التاريخ و اسم الادمن فقط لدى الادمن الرئيسي . **Extra Budget & More Time**
3. Blog : .

- عند اضافة مدونه فهو يضعها بالتاريخ الخاطئ و ليس التاريخ الصحيح ولا يمكن اضافه مدونه بتاريخ مستقبلي . **Done**

- يجب ان لا اكون ملزم بتعبئه جميع اللغات .. يحق لي ان اكتب المدونه باللغه يلي احتاجها . ( ممكن انزل المقاله ب 3 لغات ممكن لغه وحده ) **Done**

- عند اضافه مدونه طويلة تقوم الكتابه بالنزول على ال latest projects بالصفحه الرئيسيه ( تم اخذ صوره توضيحيه ) . **Done**    
- عند وجود خطأ ( يجب تعبئه حقل ما ) يقوم بافراغ جميع الحقول يجب ان تبقى الحقول ممتلئه اي عدم افراغ الحقول و البدء من الصفر **Done**    
- عند حذف مدونه يجب اعطاء رساله تاكيد الحذف و لا يستطيع المدونه الا الادمن الفرعي الذي نزلها و الادمن الاساسي فقط.. . **Done**

- لا استطيع اضافه الى 5 مدونات و عند اضافه مدونه 6 يعطي عطل . **Done**    
- في المدونه يمكن اضافه فيديو و اضافه رابط يوتيوب او رابط pdf **Done**

- عند اضافه مدونه و عدم اختيار نوع ال category يعطي خطأ على مستوى قاعده البيانات يجب ان تظهر رساله اخيار و تعليم المربع بلون احمر . **Done**

1. Categories :   
   عند فتح الملف لا يفتح خطا في الداتا بيز **Done**
2. Projects

- في كل مشروع يمكنني اضافه اكثر من عمل ( صور و فيديوهات ) عدد غير محدود من الصور و الفيديو. **Done**   
- في المشروع يمكنني التعديل عليه ك ( حذف صوره او فيديو اوحذف المقال ) . **Done**  
- عند وجود خطأ في تعبئه حقول المشروع الجديد يقوم بحذف كل المحتوى ( يجب ان يبقى المحتوى و يعطي رساله للخطأ فقط باي حقل و ما هو نوع الخطأ ) . **Done**

- يجب اضافه الزبون اولا بعد ذلك يجب اضافة المشروع . لانه ليس لدي الخيار بكتابه اسم العميل. Ok

- يجب اعطاء رساله غلط اذا لم يتم اضافه الزبون لانو الان يعطي خطأ على مستوى قاعده البيانات . **Done**

- يجب اعطاء رساله غلط اذا لم يتم اضافه Categories لانو الان يعطي خطأ على مستوى قاعده البيانات . **Done**

- عند اضافه مشروع بدون صوره يعطي خطأ على مستوى قاعده البيانات المفروض ان يعطي رساله خطأ نرجو تحميل صوره للمشروع . **Done**

- يجب ان يكون سماحية لحذف المشروع بشكل كامل مع رساله تاكيد لحذف المشروع . **Done**

- لايمكن اضافه مشروع بتاريخ أحدث من المشروع الحالي .. **Not possible**

- يضيف 12 مشروع ثم لايستطيع الاضافه اكثرمن ذلك . **Done**

6 – Client :   
- يجب اضافه حقل postcode **Done**

- يجب اضافه بجانب ال address خانه رقم البيت و خانه اخرى صغيره ايضا . **Done**    
- يجب اضافة زر Export لنقل البيانات الى ملف اكسل **Done**    
- يجب اضافه زر حذف العميل لدى الادمن الرئيسي فقط **Done**    
- في خانه رقم الموبايل يجب وضع رقم فقط وليس حروف . **Not possible**  
- في المنطقة يجب اخذ اسم المدينه بشكل صحيح بحيث تكون المدينه قائمه في الدوله , يقوم بسحبها تلقائيا من غوغل بناء على اسم الشارع و الدوله و البوست كوده **Extra Budget & More Time**

-يجب اضافه حقل ب اسم الموظف الذي يتم التواصل مع العميل . **Done**

-يجب اضافه حقل ملاحظات . **Done**

1. Massages :   
   - يجب وجود خيار حذف فقط عند الادمن الرئيسي . Ok  
   - يجب وجود خيار replay لدى الادمن ليتم الرد على العميل **Extra Budget & More Time**

- يجب ان يكون فرز للرسائل ( عن طريق التاريخ – الايميل – رقم الموبايل ) **view will changed and be like other tables**

-يجب عند استقبال رساله من قبل ال contact us ان يقةم بشكل تلقائي ارسال رساله للزبون بانه سيتم الرد عليه خلال 24 ساعه كحد اقصى . **Extra Budget & More Time**

1. Setting : غير فعال **Done**
2. Team **:** غير فعال **Done**
3. لم اجد اي بيانات ضمن الداش بورد للرسائل الاخباريه ... يجب ان يكون قسم للرسائل الاخباريه بحيث تظهر لي ايميلات الاشخاص الذين يودون الرسائل الاخباريه .. كما يكون هناك نافذه لكتابه النص الاخباريه و يمكنني اضافه صوره او فيديو او ملف بدي اف او رابط ) و بحيث ان يكون هنالك جدوله لارسال الرسائل الترويجيه لانها اهم قسم بالاعلان . . **Extra Budget & More Time**

**سيتم اضافة تكلفة اللغة العربية و الترجمة و اعادة هيكلة الموقع من اليمين الى اليسار لاحقا.**